OHANA 1.0 上架准备结论

本地完整静态、Unit 与 UI selector 证据已收口；当前仍为 NO-GO

To: 产品负责人 / Release owner

From: Ohana release readiness review

Date: 2026-07-29

Re: Free + Personal Solo 1.0 提交 App Review 前的完成情况

Status: NO-GO — 不可上传或提交审核

# 当前结论

决定： 本轮可在仓库内完成的代码、隐私清单、元数据草案、完整静态与 Unit 门、128-selector UI 执行及受保护既有用户验证已经完成。UI 首轮唯一动态 AX 查询竞态已在同一构建精确复验通过，但不表述为单次 128/128。源码发行能力已按 Solo 收敛，但 Developer Portal、distribution profile、最终签名 Archive、Storefront、App Store Connect、TestFlight 和实体设备证据仍未关闭，因此现在不能提交 App Review。

- 已完成：Guardian 在 Solo 编译/runtime/UI/route/notification/outbox 边界 fail-closed；隐私清单改为无开发者数据收集，并声明 3 类 required-reason API。

- 已清理：主 App 源码不再声明 Sign in with Apple、APNs、Guardian Info keys、remote-notification 或 Solo APNs callback；保留 HealthKit、CloudDocuments、App Group、fetch/location。

- 已证明：完整 Unit 2,182/2,182、完整发行静态门、Solo APNs callback 12/12、完整 UI 首轮 127/128 + 同构建精确复验 1/1、优化版 unsigned Release，以及受保护既有用户 WMO overlay。

- 已准备：9 种 App 本地化、36 组 IAP 本地化、审核备注、截图方案、隐私/年龄/出口/DSA 边界，以及不可代替负责人决定的 ASC 字段表。

- 仍阻塞：冻结 RC、Portal/profile、最终签名 Archive、真实 Storefront、TestFlight、Sandbox、第二设备恢复和真机 R0–R7。

表 1｜提交硬门总览

| Gate | 当前状态 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 冻结 RC | 部分完成 | 清理并冻结可追溯 commit、version、build；从该身份生成唯一 RC。 |
| G1 Solo 能力/隐私 | 外部阻塞 | 源码清理已完成；核对 Portal/profile、最终 signed Archive 与 Privacy Report。 |
| G2–G5 外部与 signed RC | 阻塞 | Storefront、App Group/profile、商店合规、Archive、TestFlight/Sandbox 与真机 R0–R7 全部关闭。 |

# 1. 已完成的仓库内工作

## 1.1 首发范围与 Guardian 裁剪

- 1.0 范围保持 iPhone-only、iOS 26.2+、Ohana Free + Personal；Family、Care+、CloudKit 协作及其他原生平台不进入首发。

- Solo 编译能力与 runtime gate 双重关闭 Guardian；设置入口、sheet、crafted deep link、通知路由、APNs 处理与默认 outbox 均不可达或安全失败。

- Solo AppDelegate 不编译 APNs 注册成功、注册失败或远程通知接收 callback；runtime responds(to:) selector 契约通过，优化版 unsigned Release 的 class-specific method metadata 也不实现这 3 项 callback。

- 旧 SafetyContact 仍可本地清理，不需要启动 Guardian 服务；删除/纪念路径不会在 Solo 中新建 Guardian outbox。

## 1.2 隐私与商店材料

- App Privacy manifest 的 collected-data 列表为空；Required Reason API 为 UserDefaults CA92.1、File Timestamp C617.1、System Boot Time 35F9.1。

- 仓库隐私政策、合规说明、权限说明和 App Review Notes 已统一到 local-first Solo 口径。

- 提交填写包含 9 个 App locale、Monthly/Yearly/Lifetime 与条件式 restore-only legacy Supporter 草案共 36 组 IAP 本地化；仅在确认真实生产历史时保留 legacy 恢复声明；首发不提供 App Preview、Promoted IAP 或 win-back offer。

- App Review Notes 为 2,080 chars/bytes；IAP Notes 为 499 / 573 / 502 / 508 chars/bytes。

## 1.3 当前证据

表 2｜2026-07-29 当前源码证据

| 证据 | 结果 | 范围与限制 |
| --- | --- | --- |
| 完整 Unit | 通过 | 2,182/2,182；无失败、跳过或 remote-notification 启动警告。 |
| Solo APNs 与 Release | 通过 | callback gate 12/12；优化版 unsigned Release 的 AppDelegate class-specific method metadata 不实现 3 个 callback；合并 UIBackgroundModes 仅含 fetch/location，Widget 已嵌入。 |
| 完整 UI 执行 | 有边界通过 | 首轮 128 tests：127 pass / 1 fail / 0 skip；唯一失败为动态 AX query count/index race，产品状态仍完整；同构建精确复验 1/1 pass。不是单次 128/128。 |
| Dogfood WMO Release | 通过 | 正常 Home 已目检；sealed identity 保持，2 Humans / 1 Pet / 照护 15 / 计划 8 / 台账 47 / 测试痕迹 0。 |
| 完整发行静态门 | 通过 | runtime、architecture、complexity、data safety、privacy、resource、128-selector/9-shard manifest completeness、UI/a11y/routes、gitleaks 与 Git-size；本轮观察 exit 0，冻结 RC 须重跑留档。 |
| 完整 changed-tree dispatcher | 未全绿 | 停在 3 个本轮未修改的既有脏文件 SwiftFormat 债；未擅自重写，不把 scoped pass 说成 full gate pass。 |

证据边界： 以上是当前未冻结工作树的 unsigned repository / Simulator 证据。完整 Unit 已关闭，所有 128 个 UI selector 都有同构建绿色证据，但首轮为 127/128 并依赖一次精确复验；这些证据不证明冻结 commit、单次 128/128、signed Archive、最终 Privacy Report、Storefront、provisioning、TestFlight 或实体设备行为。

# 2. 仍然阻塞提交的事项

## 2.1 源码清理完成，签名验证仍待完成

当前边界： 产品负责人已授权并完成源码清理。主 App source entitlement 不含 Apple 登录能力或 APNs；Info.plist 不含 Guardian 配置键或 remote-notification。该结论不替代 Portal/profile 与最终签名产物证据。

- 源码 entitlement 已移除 Sign in with Apple 与 APNs，并保留 HealthKit、CloudDocuments 和生产 App Group。

- 源码 Info.plist 已移除 OHANAGuardian* 与 remote-notification，并保留 fetch 与 active-walk location。

- Solo AppDelegate 已移除 3 个 APNs/远程通知 callback 实现；runtime responds(to:) 契约与优化版 unsigned Release class-specific method metadata 审计均通过。

- 冻结 RC 后核对 Developer Portal、distribution profiles、App/Widget 实际 entitlement、Info.plist 和 Privacy Report。

重要：源码 G1 已清理；只有最终 signed Archive 与 Portal/profile 也确认没有重新引入这些能力后，才可把 App Review Notes 复制到 App Store Connect。

## 2.2 账号、签名与外部门禁

表 3｜必须在仓库外关闭的 Gate

| 责任面 | 必须完成 | 合格证据 |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer | Membership、IDs、生产 App Group、HealthKit/iCloud profiles。 | Portal 配置与最终签名 entitlement 一致。 |
| 商业/IAP | Paid Apps Agreement、Tax、Banking；创建 3 个 Personal 商品并处置 legacy SKU。 | 状态可售/可审；合同与商品截图留档。 |
| Storefront | 真实价格/货币、trial、verified/unverified/pending/cancel/failure、restore、expiry、refund/revocation。 | Sandbox/TestFlight 逐项记录。 |
| 恢复 | 同一账号第二台 iPhone 自动恢复、手动 Restore；仅在确认真实生产历史时验证 legacy Supporter → Personal Lifetime，否则不重建 SKU 或提交恢复声明。 | 两设备同 build 结果与交易状态。 |
| 合规 | App Privacy、年龄分级、DSA、出口合规、内容权利、地区可用性。 | 已 Publish/保存的 ASC 状态；公开链接可匿名打开。 |
| 负责人决策 | SKU、主语言、分类、版权、审核联系人、Storefront/发布方式、Mac/Vision 分发与 legacy 处置。 | 填写包决策表无占位值；负责人签字。 |
| 商店素材 | 最终 RC 截图、IAP review screenshots、九语言人工复核。 | Product Page Preview 与 Review Information 完整。 |
| 签名验收 | WMO signed Archive、TestFlight、真机 R0–R7、Widget/Live Activity/Dynamic Island。 | 同一 commit/build/archive 身份链。 |

# 3. 建议的 Go 顺序

只有按同一 RC 身份顺序关闭 Gate，测试与商店资料才不会互相漂移。任何会改变二进制的修复都生成新 RC，并重跑受影响门。

- 复核 G1 源码清理的定向测试与 Release 产物；随后清理工作树并冻结可追溯 RC 身份。

- 清理工作树并冻结 commit、版本与递增 build；记录 Xcode/SDK 和构建时间。

- 在 Apple Developer Portal 配置生产 App Group 与 distribution profiles；让主 App 与 Widget 精确匹配。

- 在 App Store Connect 完成协议、税务、银行、App 记录、3 个 Personal 商品、legacy 处置和 9 语言录入。

- 从冻结身份生成唯一 signed WMO Archive；检查实际 Info.plist、entitlements、embedded extension、Privacy Report、设备族和体积。

- 把同一 build 放入 TestFlight；完成 Sandbox/IAP 生命周期、第二设备 Restore、最终截图和实体设备 R0–R7。

- 由第二人做四眼复核：build、商品、价格、截图、隐私、年龄、地区、审核备注、联系人；全部为“是”后才 Submit for Review。

## 3.1 最终 Go / No-Go 签字

表 4｜只有全部勾选才可提交

| 检查项 | 是/否 | 证据/签字 |
| --- | --- | --- |
| 源码能力、Portal/profile、Archive 隐私报告、公开政策与商店隐私一致 | ☐ |  |
| Personal 商品、Sandbox、第二设备、退款/撤销全部通过 | ☐ |  |
| App Group、Widget、distribution entitlement 完全匹配 | ☐ |  |
| 同一 signed build 完成 TestFlight 与真机 R0–R7 | ☐ |  |
| 元数据、截图、年龄、DSA、出口、URL、Review Notes 完整 | ☐ |  |
| Archive、TestFlight 与待提交 build 是同一 RC 身份 | ☐ |  |

Release owner: ____________________________

复核人: ____________________________

Commit / build: ____________________________

Archive SHA-256: ____________________________

签字日期: ____________________________

# 4. 证据与执行文档索引

## 4.1 测试与 Dogfood 产物

Full Unit 2,182/2,182: .build/TestResults/2026-07-29/app-store-full-unit-post-apns-callback-gate.xcresult

Solo APNs callback gate 12/12: .build/TestResults/2026-07-29/app-store-solo-apns-callback-gate.xcresult

Unsigned optimized Release: .build/DerivedData/release/Build/Products/Release-iphonesimulator/Ohana.app

Full UI run root: .build/TestResults/2026-07-29/app-store-full-ui-post-apns/20260729-141139-740

Plant AX harness same-build rerun 1/1: .build/TestResults/2026-07-29/app-store-full-ui-post-apns/plant-room-stack-same-build-rerun.xcresult

Dogfood Home screenshot: .build/dogfood-evidence/2026-07-29/solo-release-cut-home.png

## 4.2 发布执行文档

Go/No-Go 总清单: docs/app-store-launch-readiness-checklist.md

App Store Connect 填写包: docs/app-store-connect-submission-package.md

真机测试: docs/release-true-device-test-plan.md

当前验证状态: docs/testing-progress.md

活动 follow-up: docs/task-follow-ups.md

隐私政策: docs/privacy-policy.md

隐私合规: docs/privacy-compliance.md

## 4.3 当前剩余风险

- 工作树尚未冻结；本文件不是 commit、Archive 或上传授权。

- Day 7 Dogfood ready；Day 30 incomplete，不得把纵向成熟度写成已完成。

- 完整 Unit 与 release-hardening static 已通过；UI 首轮为 127/128，唯一动态 AX query race 同构建复验 1/1 通过，仍不得写成单次 128/128。

- Simulator 不能证明通知交付、权限、HealthKit、后台定位/能耗、App Group、Widget/Live Activity、签名或真实 Storefront。

- 源码 G1 已清理，但 Developer Portal、distribution profile、最终签名 capability 与 Privacy Report 尚未验证。